Acta de Constitución del Proyecto

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | DuocUC |
| --- | --- |
| Proyecto | UniPost |
| Fecha de preparación | 20/08/2025 |
| Cliente | Público General |
| Patrocinador principal | - |
| Gerente de proyecto | Víctor Nadal |

# Propósito y justificación del proyecto

UniPost es un servicio presentado en plataforma web que busca reducir el tiempo consumido implicado en la gestión de redes sociales para creadores de contenido, ilustradores y empresas de toda medida. Principalmente apuntado a independientes, la reducción de tiempo relacionada a gestión de redes sociales significa facilitar el enfoque de tiempo a producción de contenido, o bien, reducción y organización del mismo.

# Descripción del proyecto y entregables

La plataforma de manera inicial contempla las siguientes funcionalidades: - Creación y gestión de publicaciones - Publicación optimizada “crossposting” - A través de un click, publicar en diversas plataformas simultáneamente - Sistema de usuarios y roles - Registro de publicaciones creadas (ID, Urls, embeds, etc.) El servicio se presentará en una página web asociada a un sistema que automatice y gestione ciertas funciones principales.

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| MVP web operativo | Publicación exitosa en al menos 3 redes sociales desde UniPost |
| Medición en pruebas con usuarios | Tiempo de publicación reducido en un 50% comparado con publicar manualmente |
| Seguridad básica (OAuth, roles) implementada | Encuesta de satisfacción ≥80% en pruebas piloto |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Inicio: 06/09/2025 |  |
| Fin: 22/11/2025 |  |
| Duración: 11 semanas |  |
| Costo |  |
| Calidad |  |
| Cumplimiento de requisitos definidos en el MVP. |  |
| Código documentado y versionado |  |
| Pruebas funcionales mínimas. |  |
| Demo satisfactoria en defensa. |  |
| Otros |  |
| Metodología híbrida: fase de inicio/planificación tradicional + ejecución ágil con 4 sprints. |  |
| Documentación de cada sprint y retrospectiva. |  |

# Riesgos iniciales de alto nivel

Cambios en APIs de redes sociales. Limitaciones de tiempo de desarrollo (plazo corto). Fallos en integración o tokens de acceso. Descoordinación del equipo → se mitiga con metodología ágil.

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Hito | Fecha tope |
| Acta de constitución aprobada | 10/09/2025 |
| Requisitos y diseño completados | 20/09/2025 |
| Sprint 1 entregable | 30/09/2025 |
| Sprint 2 entregable | 15/10/2025 |
| Sprint 3 entregable | 31/10/2025 |
| Sprint 4 entregable | 11/11/2025 |
| Pruebas y cierre | 18/11/2025 |
| Defensa y entrega final | 22/11/2025 |

# Presupuesto inicial asignado

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Profesor | Patrocinador | Duoc UC |
| Victor Nadal | Gerente | Equipo UniPost |
| Douglas Ramirez | Desarrollador | Ingeniería Informática |
| Comunidad de prueba (pymes, CM) | Usuarios finales | Externo |

# Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) |  |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones |  |
| Decisiones técnicas |  |
| Resolución de conflictos |  |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad |  |

# Personal y recursos preasignados

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |